电子商务发票申请软件研发

产品研发立项申请报告

| 文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | V1.0 |
|  | 作 者： | 钟泽鹏 |
|  | 完成日期： | 2024-05-20 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 新增 | 钟泽鹏 |  | 2024.05.06 | 新增项目立项 |

目 录

1. 产品介绍	5

1.1 产品定义	5

1.2 产品开发背景	5

1.3 产品主要功能和特色	5

1.4 产品范围	5

2. 市场调研与分析	6

2.1 客户需求	6

2.2 市场规模与发展趋势	6

2.3 政策调研	6

2.4 同类产品调研	6

2.5 竞争对手调研	7

2.6 用户调查	7

2.7 产品发展目标	7

2.8 产品验收标准*	7

2.9产品赢利和销售模式（可选）	7

3. 产品技术方案	8

3.1 产品体系结构	8

3.2 关键技术	8

4. 技术可行性分析	8

5. 时间和资源可行性分析	8

6. 知识产权分析	8

7. 产品优缺点分析	9

8. 风险及不确定因素分析	9

8.1 市场风险	9

8.2 技术风险	9

8.3 管理风险	9

9. 职责与任务	9

10. 项目计划与成本分析	9

10.1 项目团队	9

10.2 软件硬件资源估计	10

10.3 成本估计	10

10.4 进度表	11

11. 成本效益分析	11

11.1 生产规划	11

11.2 收益	11

11.3 收益/投资比	11

11.4 投资回收周期	11

12. 总结	11

1. 产品介绍

1.1 产品定义

本产品《电子商务发票申请软件》研发主要是方便企业的开票流程管理，将开票环节流程化、规范化，并打开与第三方软件的接口对接，从而实现企业内部业务系统可以将开票流程化，可以在业务系统申请对一个或多个合同的开票申请，勾选合同和开票明显，一键推送下推开票。不用再走完内部流程审批后还需要跑到第三方登录开票软件进行开票。该项目的应用，方便企业商务和财务的开票管理工作，商务人员可在此系统进行开票流程的审核；到达财务审核无误后可直接一键开票，减少商务和财务同事对开票流程管理的工作量，为企业提供了一个高效的开票流程管理平台。

1.2 产品开发背景

电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。目前电子发票已进入数电票时代，数电票全称为“全面数字化的电子发票”。全面数字化的电子发票(以下称全电发票)是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票，不以纸质形式存在、不用介质支撑、无须申请领用、发票验旧及申请增版增量。纸质发票的票面信息全面数字化，将多个票种集成归并为电子发票单一票种，全电发票实行全国统一赋码、自动流转交付。

以前开发票需要手动填写客户各种开票信息和开票明细和发票类型等，容易出错，而且耗费时间成本高。《电子商务发票申请软件》提供的开电子发票软件解决了这些问题，让开票变得简单快捷，同时极大地降低了开票成本。

这是一款专为企业开票而设计的开票流程软件，根据自身业务系统和第三方开票软件提供的接口支持，实现支持各种发票类型和开票方式。除了提供合同的开票流程审批环节和电子发票软件的开票功能外，还可以帮助企业记录审批环节纪录、发票信息及开票明细纪录、管理客户和合同开票情况等；可针对合同出货情况进行分多次部分开票，系统全程纪录，下次自动过滤已经开票明细。可以大大的提高企业商务和财务的工作效率。

用户体验是《电子商务发票申请软件》设计的另一个重要方面。系统具备简洁、易用的界面，让新员工也能够快速完成开票合同的审核和开票过程的操作。此外，系统还应该提供实时的客户开票信息和开票明细和合同信息关联，以便用户能够及时了解合同的开票情况。《电子商务发票申请软件》是建立在公司与二代多年合作经验与第三方软件接口相结合之后根据标准流程实施的。《电子商务发票申请软件》对于原有偏向手工的处理方式具有较大的优势。

1.3 产品主要功能和特色

《电子商务发票申请软件》是一个通过二次开发平台狐表进行开发的项目，整体采用C/S架构，能充分发挥客户端PC的处理能力，很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器，所以CS客户端响应速度快。操作界面形式多样，可以充分满足客户自身的个性化要求。C/S结构的系统具有较强的事务处理能力，能实现复杂的业务流程。采用SQL SERVER数据库，SQL Server 是发行最早的商用数据库产品之一，作为 Windows 平台（IIS + .NET + SQL Server）中的重要一环，支撑着大量的企业应用。SQL Server 自带的 Management Studio 管理软件内置了大量图形工具和丰富的脚本编辑器，通过可视化界面即可快速上手各种数据库操作。具体功能有以下几点：

- 流程发起：该模块主要用于给商务同事发起合同的发票申请流程进行提交其他各审核角色进行审核。可以勾选一个或多个合同进行发起发票申请，系统自动带入关联合同信息，选择该合同要开票的明细，可以整单开或者部分开，分多次开都可以，选择开票类型、发票税率等基本信息，录入购方的基本开票信息，可选择是否有折扣折让，手工录入或勾选带入相关信息。所有开票信息录入完毕后点击提交，系统自动校验合同是否已经开过票和开票金额等是否合规，校验正常后即可提交到下一流程审批环境，不符合系统会自动弹出提示给以修改后重新提交。

- 我的草稿：我的草稿分两部分，一个是可以提前将要开票的一个或多个流程预先录入好信息点保存等待下一次的提交；一个退回流程，如提交的流程到下一环节没有审核通过被退回来则会退回到此草稿箱可进行查看退回原因、修改、删除流程或重新提交。

- 我的审批待办：该功能主要是提交后的流程进入到下一审核环节，系统可以先预设该审批流程需要多少个角色进行审核；并排序好审核顺序；提交后系统会根据当前审核角色判断下一流程是谁审核则到谁的审批待办中；审核人登录系统在该角色可以查看所有需要其审核的单子。审批待办还有一个重要环节，当审批角色到达财务进行开票的时候，财务可以点击弹出相应的开票窗口，显示销方和购方的信息、开票信息，审核无误后可以点击一键下推开票，系统自动对接第三方接口进行下推开票，开票成功后第三方会返回相关开票信息，包括发票号码、订单号、开票时间等等进行反写到此流程中，开票系统提示开票成功后，财务人员即可点击查询发票号码相关信息同步到流程中。开票成功的财务人员也可以登录第三方开票软件同步进行查看开票情况。

- 审批进度查询：该模块主要功能是给提交开票流程的申请人进行查询流程的审批进度的，可以查询到当前到哪一个角色审核。

- 已办流程查询：该模块主要功能是提供给所有参与该流程单子审核的人都可以查询到流程的历史提交的纪录。打开流程也可以查询到所有审批环节的审核时间等。

1.4 产品范围

本产品以技术创新、管理创新和商务模式创新为驱动，适用于大中小企业市场，围绕财务开票及流程一体化管理等优势，推进客户经营、管理提升、人才强企、发展服务。

不适用于金融行业，安全性要求非常高,任何技术漏洞都会造成巨大的损失,系统的安全性还存在一些争议,因此,金融行业不太适合引用该系统。

本产品应当包含项目开发整体打包源程序、系统安装包、数据库表结构、用户手册。不包含项目后期的培训、升级、进场售后。

2. 市场调研与分析

随着科技的发展，企业纷纷某开使用电子发票软件来提高效率、节约成本。本产品《电子商务发票申请软件》的研发，为企业提供了开电子发票软件的解决方案。

以前企业开发票需要手动填写，容易出错，而且耗费时间成本高。《电子商务发票申请软件》提供的开电子发票软件解决了这些问题，让开票变得简单快捷，同时极大地降低了开票成本。解决了企业的开票管理，极大的提高了开票效率，与上下游更好的合作。

2.1 客户需求

本产品主要面向中小型企业商务人员和财务人员开票给客户时使用。节省手工环节，提高效率。中小型企业面对网络的发展和税务局的升级全国开全电发票，希望可以对接业务系统实现一键开票，一键推送给客户电子票，不再手工开完后还要手工寄发票，大大节省成本和提高开票效率。希望有一款比较稳定的开票流程审核系统以及关联业务系统的开票软件，安全性强，操作方便，体验感好。

2.2 市场规模与发展趋势

开票流程审核及对接第三方自动开票软件的未来趋势凸显出高度电子化、智能化、集成化、数据驱动、生态共建以及合规强化的特点，它们共同塑造了一个高效、透明、安全、智慧的未来开票新图景，助力企业在数字化转型中把握开票管理先机，实现持续稳健发展。

全面电子化与无纸化：随着政策推动与环保意识增强，电子发票将成为主流，开票软件将进一步集成各种技术，确保电子发票的法律效力与信息安全，彻底告别纸质发票时代。本产品目前处理市场的热潮阶段。比市场同类型产品价格有优势。

2.3 政策调研

- 调查与本产品相关的政策，分析业务开展的合法、合规性

- 项目需求来源（券商、其他金融机构、自研）

☐监管机构    ☐券商     ☐基金公司    ☐银行   自研    ☐其他

- 项目不受行业监管政策约束。

- 产品销售对象是中小型企业。

- 产品部署在客户环境，对接客户业务系统。

- 产品的功能、操作流程、系统权限及参数配置符合现行法律法规。

- 产品不存在截取、存储、转发和使用客户相关经营数据和客户信息。

- 产品不设置有技术壁垒；不会擅自关闭系统接口。

- 产品是否使用开源代码VB语言；严格履行开源协议约定的各项义务。

- 产品没有使用其他公司/自然人的著作权、专利技术。

- 其他合规说明事项

- 有无政策“支持”或者“限制”；

暂无政策支持

（3）有无地方政府（或其他机构）的“扶持”或者“干扰”。

暂无地方政府扶持和干扰，属于企业自行研发产品。

2.4 同类产品调研

目前市场同类产品功能不够齐全，大部分只是开票软件，不涉及流程管理，价格偏贵。优点是都能给企业开票带来方便，节省成本。

2.5 竞争对手调研

目前市场上存在同类型的产品，可能因竞争增加成本或者减少收益，此风险影响中等，发生概率中等。

2.6 用户调查

根据前期调查，大部分企业目前没有自己的开票软件，都是建立在与第三方合作使用第三方开票软件，但是缺点是无法与自身的业务系统关联，无法很好的匹配哪些合同的开票情况；在第三方开票完还需要手工录入自己的业务系统，操作比较繁琐，浪费人力成本，开票管理比较低效。系统关联性不强。

2.7 产品发展目标

短期目标：通过销售推广给各个客户和同行的企业使用，毕竟业务线有部分相似。

长期目标：推广销售到全国，寻找需要合作和使用的中小型企业。

2.8 产品验收标准*

客户验收

（1）以签订合同为准

（2）开发的源程序包

（3）系统安装包

（4）数据表结构

（5）用户手册

2.9产品赢利和销售模式（可选）

销售方式：

- 直销。本公司有关人员和客户直接联系，销售产品。

- 代理商或办事处。除公司所在地以为，在其他 IT 发达的大城市寻找代理商。当公司业务在该地区达一定规模后，设立办事处。

- 个人销售。个人推销本公司的产品，促成交易者，给予销售提成。

- 联盟。与其他相关公司合作或联盟，实现优势互补，争取更多的客户。

3. 产品技术方案

3.1 产品体系结构

本产品使用二次开发平台狐表授权使用进行开发，开发框架是C/S架构，使用开发语言VB开发语言。

3.2 关键技术

本产品的几个关键技术是如何实现流程的审批流开发，如何方便灵活的根据自身需求设置多少个审批角色，如何高效调整控制权限，如何对接第三方开票软件实现一键下推开票，如何反写提取第三方的开票结果和发票号码等都是重点难点技术，需要攻破。

4. 技术可行性分析

从技术角度分析本产品是可以做得了的，我们研发具备高技术人员，一定可以攻破难关技术点，实现本产品的各个功能点。

5. 时间和资源可行性分析

（1）开发本产品预计一年左右可投入使用，目前市场前景良好，时间上来得及。

（2）开发此产品已经成立研发小组，人员上具备充足的技术储备。

（3）开发过程中需要使用到的软硬件都能采购到位，做到随时可启动开发。

6. 知识产权分析

暂无

7. 产品优缺点分析

优点：产品功能齐全，开票流程智能化管理，一键开票查询开票信息方便提高效率，采用C/S架构安全稳定，价格优势。

缺点：市场已经有一些第三方开票软件，占据了市场份额，要想推广前期需要一点投入。

8. 风险及不确定因素分析

8.1 市场风险

目前市场上存在同类型的产品，可能因竞争增加成本或者减少收益，此风险影响中等，发生概率中等。

8.2 技术风险

1完整性风险。即数据未经授权使用或不完整或不准确而造成的风险。这种风险通常与用户界面的设计、数据处理程序、灾害恢复程序、数据控制机制及信息安全机制等有关；

2存取风险。即系统、数据或信息存取不当而导致的风险。在互联网和电子商务日益普及的今天，存取风险是企业面临的主要威胁之一。存取风险主要与业务程序的确立、应用系统的安全、数据管理控制、数据处理环境、网络安全、计算机和通信设备状况等有关；

3获得性风险。即影响数据或信息的可获得性的风险。主要与数据处理过程的动态监控、数据恢复技术、备份和应急计划等有关。

4体系结构风险。即信息技术体系结构规划不合理或未能与业务结构实现调配所带来的风险。主要与信息技术组织的健全、信息安全文化的培育、信息技术资源配置、信息安全系统的设计和运行、计算机和网络操作环境、数据管理的内在统一性等有关；

技术风险可能导致项目无法进行，此风险影响严重但是发生概率极低。

8.3 管理风险

可能因关键人员流动，领导决策失误，项目开发过程中管理不规范等因素导致开发周期延长、增加开发成本，此风险影响中等，发生概率中等。

9. 职责与任务

项目实施的一级工作流程:明确项目目标、制定实施计划、分配资源、执行工作、监控进度、评估风险、确保质量、沟通协调、调整优化和结束项目。

10. 项目计划与成本分析

10.1 项目团队

| 角色 | 知识技能要求 | 建议人选、人数 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 3年以上开发经验，有过类似项目经验 | 1 | 300天 |
| 需求开发人员 | 3年以上开发需求经验。 | 2 | 180天 |
| 系统设计人员 | 2年以上开发设计经验。 | 2 | 100天 |
| 编程人员 | 3年以上开发编程经验。 | 3 | 200天 |
| 测试人员 | 2年以上软件测试经验。 | 2 | 100天 |
| 质量保证人员 | 2年以上经验。 | 2 | 100天 |
| 配置管理人员 | 2年以上经验。 | 2 | 100天 |
| 服务与维护人员 | 2年以上经验。 | 2 | 100天 |

10.2 软件硬件资源估计

| 资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔记本电脑 | 关键 | CPU:8核3.0GHZ以上；内存：8G以上；硬盘：512G以上 | 公司已有 |  |
| 狐表开发软件 | 关键 | 开发版 | 需要购买 | 30000元/套 |

10.3 成本估计

提示：估计项目的“人力资源成本”、“软硬件资源成本”、“商务活动成本”等等。

| 条款 | 成本（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人力资源 | 600000元 | 主要为人员薪资 |
| 软硬件资源 | 30000元 | 主要为采购软硬件设备 |
| 差旅费 | 5000元 | 主要为出差费用 |
| 会议费 | 5000元 | 主要为会议费用 |
| 接待费 | 5000元 | 主要为接待费用 |
| 协作费 | 5000元 | 主要作为协作费用 |
| … |  |  |

10.4 进度表

| 日期 | 阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2024-05-06至2020-5-31 | 立项阶段 | 主要进行市场分析，立项审批等 |
| 2024-06-01至2024-07-12 | 需求阶段 | 主要进行需求的调研确定。 |
| 2024-07-16至2024-08-30 | 计划阶段 | 进行开发计划安排 |
| 2024-09-02至2024-10-18 | 设计阶段 | 对项目进行整体设计 |
| 2024-10-22至2025-2-28 | 开发阶段 | 编码开发 |
| 2025-3-3至2025-03-31 | 测试阶段 | 主要进行测试 |
| 2025-04-01至2025-04-30 | 验收阶段 | 进行验收工作 |
| 2025-05-06至2025-05-16 | 发布阶段 | 项目发布上线 |
| 2025-05-19至2025-05-30 | 结项阶段 | 结项收尾工作 |

11. 成本效益分析

11.1 生产规划

2024年05月开始到2025年05月结束，2025年06月进行运维，运维一年成本在5到8万之间。

11.2 收益

预期销售10套左右，总收益250万左右

11.3 收益/投资比

总成本（人力资源成本、软硬件资源成本、差率招待协作、运维成本等）大概为70万，总收益大概为250万。收益/投资比=3.5左右。

11.4 投资回收周期

预计两年左右可以回收成本。

12. 总结

此项目存在一定的风险，但是项目的完成能为公司带来一个新的收益来源，丰富公司的产品，预计能为公司带来300W的收益，收益投资比接近3.5。